许昌市虚拟电厂平台建设及运营项目

竞争性磋商文件

采 购 人：许昌市许投格林科技有限公司

二〇二五年九月

许昌市虚拟电厂平台建设及运营项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：许昌市虚拟电厂平台建设及运营项目。

2.采购方式：竞争性磋商。

3.采购内容：许昌市级虚拟电厂平台建设及运营服务，包含（不限于）物联管理中心、数据管理中心、电网接入系统、平台部署、平台能力检测、电力辅助系统、电能量交易（中长期）系统、电能量交易（现货）系统、绿证交易系统、资源调控系统、智能驾驶舱系统、交易数据披露系统、硬件设备等，详见采购清单。该平台建成后，应符合河南省电力相关部门发布的虚拟电厂建设标准，具备接入省级平台的功能。

- 4.控制价：3950000元（超出报价的为无效投标）。

- 5.工期：建设工期120日历天，项目验收后进入运营期，运营维护周期两年。

- 6.合同履行地点：河南省许昌市。

7.质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

8.分包：不允许。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织政务服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

4.具有河南电力交易中心公布的注册生效的负荷聚合商资质。

5.本项目不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年9月6日0时00分至2025年9月16日9时00分在许昌市投资集团有限公司官网下载磋商文件。

四、磋商截止时间、磋商时间及地点

1.磋商文件提交截止时间、磋商时间：2025年9月16日9时00分（北京时间），超出提交时间的磋商文件不再收取，视为废标。

2.本项目为现场开标，开标时投标人须携带以下资料：营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书、法定代表人或被授权人有效的身份证。注：以上证件均需提供原件复印件一套（加盖单位公章），不再退回。

3.开标地点：许昌市智慧信息产业园综合楼四楼开标室（许昌市投资集团大厦）。（本项目为见面开标方式，供应商必须到现场）。

4.提交磋商文件要求：一式三份要装订并密封，密封处加盖公司公章。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标；同时提供一份磋商文件PDF扫描件一份，u盘存储。

五、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在许昌市投资集团有限公司网站发布。

- 六、联系方式

1.采购人信息

采购人：许昌市许投格林科技有限公司

地址：许昌市智慧信息产业园12楼（许昌市魏武大道与明礼街交叉口）

联系人：李先生  韩先生

联系电话：15939915209  17630861030

2.监督单位信息

监督单位：许昌市投资集团有限公司纪委办公室

联系电话：0374-2676531

- 采购需求

- 一、采购清单

| 清单一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用名称 | 应用描述 |  | 核心模块 |  | 功能描述 |  |
| 物联管理中心 | 用户资源接入，终端设备管理 |  | 设备管理 |  | 标准化接入用户侧可调资源（光伏/储能/充电桩等），实现设备接入、状态监测、远程控制和数据分析，确保资源可调可控 |  |
|  |  |  | 设备通信 |  | 建立终端设备与虚拟电厂系统的稳定通信连接，支持多种协议适配、数据实时传输和指令下发 |  |
|  |  |  | 系统运维管理 |  | 提供虚拟电厂系统的日常运行维护能力，包括设备状态巡检、故障预警、日志管理及系统性能监控 |  |
| 数据管理中心 | 统一采集、汇聚和管理多源数据的平台，支撑虚拟电厂智能调度、运行监控和效益分析的核心数据底座 |  | 数据采集 |  | 实时、高效地采集虚拟电厂各类终端设备（如分布式电源、储能、负荷等）的运行数据，并支持多源异构数据的标准化接入 |  |
|  |  |  | 数据存储 |  | 对虚拟电厂多源异构数据进行安全、高效的分类存储与管理，支持海量数据的快速读写与长期归档 |  |
|  |  |  | 规约适配 |  | 对各类终端设备和第三方系统采用的不同通信协议进行统一解析与转换，实现多源数据的标准化接入 |  |
|  |  |  | 安全加密 |  | 通过数据加密传输、访问权限控制和防篡改机制，保障虚拟电厂各类采集数据、调度指令和交易信息的安全可靠 |  |
|  |  |  | 安全约束 |  | 通过实时监测数据交互过程中的安全策略执行情况，对越权访问、异常操作等行为进行拦截和告警 |  |
| 电网接入 | 通过标准化接口实现调度、电量、电价、设备等核心数据的双向互通，为聚合调度与市场参与提供实时数据支撑 |  | 负荷管理中心接入 |  | 通过标准化协议与电力负荷管理系统对接，实现可调负荷资源的实时监测、潜力评估及调控指令下发，支撑虚拟电厂参与需求响应和辅助服务市场 |  |
|  |  |  | 省交易中心接入 |  | 通过标准化接口与省级电力交易平台对接，实现电量申报、电价接收、交易结算等市场数据的实时交互，支撑虚拟电厂参与电力现货、中长期及辅助服务市场交易。 |  |
|  |  |  | 省调度中心接入 |  | 通过电力行业标准通信协议与省级调度系统对接，实现虚拟电厂聚合资源的实时运行数据上传及调度指令接收 |  |
| 平台部署调试 | 虚拟电厂部署调试是实现平台落地运行的关键步骤，确保系统稳定接入、功能按需配置、数据准确联通 |  | 系统部署 |  | 提供虚拟电厂平台的自动化部署能力，支持分布式架构的灵活配置，完成服务器环境搭建、组件安装及网络拓扑规划 |  |
|  |  |  | 系统测试 |  | 提供虚拟电厂平台的全流程自动化测试能力，覆盖硬件兼容性、通信稳定性、业务逻辑正确性等核心环节，通过模拟真实电网运行场景，验证系统功能与性能指标是否符合电力行业标准及项目需求 |  |
|  |  |  | 系统上线 |  | 通过标准化上线流程和实时监控体系，实现资源安全接入、业务无缝切换，并具备分钟级故障回滚能力，保障电网调度与市场交易业务零中断 |  |
|  |  |  | 系统培训 |  | 为虚拟电厂平台的操作人员、运维团队及管理决策者提供全角色、分层次的定制化培训体系，涵盖系统操作、应急处理、调度策略优化等核心内容 |  |
| 平台能力检测 | 虚拟电厂能力检测用于评估聚合资源的响应能力和执行效果，保障参与调度和市场交易的可靠性与有效性 |  | 检测方案配置 |  | 提供灵活可定制的检测方案设计工具，支持对虚拟电厂聚合资源的响应精度、调节速率、可持续时间等关键指标设定检测标准，并自动生成检测任务流程 |  |
|  |  |  | 检测方案确认 |  | 通过多层级审核机制和数字化签章技术，对虚拟电厂资源检测方案中的测试项目、判定标准、安全约束等要素 |  |
|  |  |  | 执行情况监测 |  | 通过实时数据采集与多维度分析看板，对虚拟电厂能力检测的执行过程进行全程监控，动态跟踪资源响应性能、设备状态及电网安全边界 |  |
|  |  |  | 能力检测分析 |  | 基于检测执行数据，通过多维度评估模型和可视化分析工具，对虚拟电厂聚合资源的响应速度、调节精度、稳定性等核心指标进行量化评分，生成符合电网调度和市场交易要求的检测报告 |  |
| 电力辅助服务 | 根据市场需求提供相应的辅助服务申报策略，增加客户资产附加值，降低用电成本 |  | 需求发布 |  | 通过对接电力交易中心或调度机构发布的辅助服务市场需求，实时获取服务类型、时间窗口、容量需求及价格信息 |  |
|  |  |  | 量价申报管理 |  | 基于市场需求与资源能力匹配分析，支持虚拟电厂运营商制定分时段、分品种的辅助服务申报策略，通过智能算法优化申报曲线 |  |
|  |  |  | 交易出清执行 |  | 对接电力交易平台，实时跟踪虚拟电厂申报的辅助服务出清结果，自动生成可执行调度指令，并动态监控资源响应状态 |  |
|  |  |  | 资源调度策略 |  | 基于市场出清结果和实时电网需求，通过多目标优化算法动态生成虚拟电厂资源调度策略 |  |
|  |  |  | 市场结算 |  | 通过对接电力交易结算系统，自动核验虚拟电厂参与辅助服务的实际执行数据，依据市场规则生成电量、电费及补偿金额的明细结算单，并支持偏差争议核查 |  |
|  |  |  | 分摊结算 |  | 对虚拟电厂参与辅助服务的总收益或成本进行精细化分摊，基于各资源主体的实际贡献量自动计算分成比例，并生成可追溯的分账结算报告 |  |
|  |  |  | 企业用户小程序 |  | 作为企业用户提供移动端服务入口，支持实时监测可调资源状态、可视化跟踪收益分成 |  |
|  |  |  | 合作伙伴小程序 |  | 作为虚拟电厂合作伙伴提供移动端协同工具，实现资源动态注册、服务收益分成和业务看板分析 |  |
|  |  |  | 资产评估分析 |  | 通过多维度数据分析模型，对虚拟电厂聚合的可调资源进行技术性能评估与经济价值测算 |  |
|  |  |  | 用户评估分析 |  | 通过对企业用户的可调负荷特性、历史响应表现及用能习惯进行多维度建模分析，评估其参与辅助服务的潜力与价值 |  |
| 电能量交易（中长期） | 虚拟电厂中长期业务是指通过整合可控资源参与电力市场的中长期交易，锁定电量与价格，提升收益稳定性与风险对冲能力 |  | 交易计划发布 |  | 基于虚拟电厂聚合资源的发电/负荷预测能力，结合市场价格趋势分析，制定分时段、分品种（如双边协商、挂牌交易等）的中长期交易计划 |  |
|  |  |  | 电量申报管理 |  | 基于虚拟电厂聚合资源的发电/负荷特性及市场预测，支持对中长期交易的电量规模、时段分布、价格类型等进行精细化申报管理 |  |
|  |  |  | 用户签约申请 |  | 为虚拟电厂运营商与电力用户/发电企业提供线上化签约管理服务，支持中长期电量交易协议的电子签署、条款协商与自动备案 |  |
|  |  |  | 结算管理 |  | 通过对接电力交易平台，自动核验虚拟电厂中长期合约的实际执行电量与偏差考核结果，依据合约类型（如固定价、浮动价）生成电费结算单，并支持争议电量溯源分析 |  |
| 电能量交易（现货） | 基于实时电力供需动态，灵活聚合资源参与电能量现货市场交易，实现即时响应与收益最优化 |  | 交易平台注册 |  | 为虚拟电厂运营商提供标准化市场准入服务，通过自动化接口完成电力现货交易平台的资质申报、账户注册及权限配置，确保符合市场运营机构对主体信用、技术接入等要求，具备参与日前/实时现货交易的合法资格 |  |
|  |  |  | 交易系统接入能力 |  | 为虚拟电厂提供标准化、高可靠的电力现货交易平台接入能力，支持资源数据实时上传、交易指令秒级响应 |  |
|  |  |  | 交易结算管理 |  | 通过自动化核对现货市场的出清结果与实际执行电量，计算虚拟电厂在日前/实时市场的电费收支，并支持偏差考核、辅助服务补偿等多维度结算 |  |
|  |  |  | 中标确认管理 |  | 通过自动化接口实时获取电力现货交易平台的中标结果，并进行多维度校验与智能解析 |  |
| 绿证交易 | 为客户提供绿证采购服务，实现更经济地消费绿色电力的目标，帮助客户提升产品附加值 |  | 交易信息发布 |  | 通过对接国家可再生能源信息管理中心等官方平台，实时获取并发布绿证供需信息 |  |
|  |  |  | 交易撮合管理 |  | 通过智能匹配算法，将虚拟电厂或用户的绿证购买需求与市场挂牌资源自动撮合，支持一键式交易申报与电子合同签署 |  |
|  |  |  | 结算管理 |  | 通过自动化对账与多凭证关联，完成绿证交易款项的收付结算，并同步更新绿证权属信息至国家可再生能源信息管理中心 |  |
| 资源调控 | 虚拟电厂协同控制通过统一调度多元可控资源，实现分布式能源协调运行、精准响应和整体优化 |  | 控制策略分解 |  | 将虚拟电厂的聚合调控指令智能分解为各子资源的可执行控制命令 |  |
|  |  |  | 命令下发执行 |  | 通过高可靠通信通道将分解后的控制指令精准下发至各终端设备，并实时监测执行状态 |  |
|  |  |  | 实际响应监视 |  | 通过实时数据采集与多维度分析，动态跟踪虚拟电厂各资源的实际响应状态，对比调控目标进行闭环校核 |  |
| 智能驾驶舱 | 融合运行监控、市场交易、调度执行与收益分析于一体的业务中枢，助力企业实现虚拟电厂精细化管理与智能化决策 |  | 可视化界面设计 |  | 通过多维度动态看板与交互式图表，直观展示虚拟电厂核心运行指标，支持个性化布局与钻取分析 |  |
|  |  |  | 多源数据融合 |  | 通过统一数据中枢，实时汇聚虚拟电厂运行监控、市场交易、气象预测等异构数据源，建立跨业务关联分析模型 |  |
| 交易数据披露 | 接入交易情报数据，为电价预测、策略制定提供数据保障 |  | 辅助服务数据披露 |  | 通过标准化接口实时接入电力交易中心发布的辅助服务市场数据，经过清洗加工后形成结构化数据库 |  |
|  |  |  | 基线计算 |  | 基于历史用电数据、气象条件及市场规则，通过动态算法模型计算用户参与需求响应等市场交易的负荷基线，为考核结算提供公允基准，并支持异常数据剔除与人工校准 |  |
| 清单二 |  |  |  |  |  |  |
| 应用名称 | 应用描述 | 核心模块 |  | 功能描述 | 设备参数 | 数量 |
| 硬件设备 | 虚拟电厂硬件设备包括智能网关、通信终端、边缘计算单元及计量装置，实现资源数据采集、远程控制与实时通信 | 接口服务器 |  | 作为虚拟电厂系统的核心通信枢纽，负责与调度中心、交易平台及终端设备间的数据交互，支持多协议转换与高并发处理 | CPU：2*主频≥2.4GHz，16核； 内存：64GB；支持8插槽以上的主板 显卡：集成显卡； 硬盘：1TB 7200rpm SATA； 网卡数量：4个千兆网口； USB口：不少于8个; 电源：2000W交流电源模块,支持1+1冗余 | 1台 |
|  |  | 光纤交换机 |  | 作为虚拟电厂高可靠通信网络的核心节点，提供工业级光纤组网能力，实现调度中心、场站设备与本地系统的毫秒级数据交互 | 端口数量：48口 上行端口速率：千兆 端口类型：电口&光口 端口供电功能：POE供电 供电方式：内置电源 | 1台 |
|  |  | 工作站（带显示器） |  | 作为虚拟电厂本地监控与运维的核心终端，提供高性能计算能力与高分辨率可视化交互界面 | CPU：主频≥2.4GHz； 内存：16GB；支持4插槽以上的主板 显卡：独立显卡； 硬盘：1TB 7200rpm SATA； 网卡数量：4个千兆网口； USB口：不少于8个; 电源：2000W交流电源模块,支持1+1冗余 显示器：4K | 1台 |
|  |  | 应用服务器 |  | 作为虚拟电厂系统的核心算力载体，部署聚合优化、市场交易等关键业务应用，提供高可用计算服务 | CPU：2*主频≥2.4GHz，16核； 内存：64GB；支持8插槽以上的主板 显卡：集成显卡； 硬盘：1TB 7200rpm SATA； 网卡数量：4个千兆网口； USB口：不少于8个; 电源：2000W交流电源模块,支持1+1冗余 | 1台 |
|  |  | 采集服务器 |  | 作为虚拟电厂系统的全域数据汇聚中心，负责高并发采集终端设备（如光伏逆变器、储能PCS、智能电表等）的实时运行数据，并进行预处理与标准化 | CPU：2*主频≥2.4GHz，16核； 内存：64GB；支持8插槽以上的主板 显卡：集成显卡； 硬盘：1TB 7200rpm SATA； 网卡数量：4个千兆网口； USB口：不少于8个; 电源：2000W交流电源模块,支持1+1冗余 | 1台 |
|  |  | 数据库服务器 |  | 作为虚拟电厂系统的核心数据存储与管理平台，采用高性能分布式架构，实现海量电力数据（如实时运行数据、市场交易记录、设备档案等）的安全存储与高效检索，支撑秒级分析响应与高并发访问 | CPU：2*主频≥2.6GHz，32核； 内存：128GB；支持8插槽以上的主板 显卡：集成显卡； 硬盘：4TB 7200rpm SATA； 网卡数量：4个千兆网口； USB口：不少于8个; 电源：2000W交流电源模块,支持1+1冗余 | 1台 |

二、商务要求

1.合同履行期限：建设工期120日历天，项目验收后进入运营期，运营维护周期两年。

2.交付地点：河南省许昌市。

3.付款条件：

（1）支付方式：银行转账。

（2）支付进度：项目完工且运营调试完成后，支付合同价80%，1年运营期结束后，无质量问题支付合同价10%，两年运营期结束后，无质量问题支付合同价剩余10%。付款前，中标人应向采购人提供增值税专用发票。

4.包装和运输

涉及商品包装和快递包装的项目，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）的规定。

5.售后服务

5.1免费质保期：免费质保期：2年（从验收合格之日起计算），提供终身免费技术支持。免费质保期内，非人为原因造成的设备、平台等故障，中标人须免费更换无法正常使用的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由中标人承担；质保期内维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5.2提供售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。接到采购人服务需求后，按照5.3条约定积极修复或解决。

5.3免费质保期内中标人应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。应当为采购人提供技术7*12小时援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在12小时内进行处理，确保设备系统正常工作；从接到响应后无法在48小时内解决的，应在3天内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）每半年对所供设备运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

5.4免费质保期外若产品出现质量问题需要更换配件、产品，更换配件或产品的价格优先按照投标清单中的价格执行，若投标清单中没有相关价格，双方本着科学、公平、实事求是的原则协商确定。

5.5备品备件及易损件：

投标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 保险

- 中标人在项目实施过程中直至验收之前所发生的货物保险和人员保险均由中标人承担。

三、验收标准

1.按照磋商文件要求、投标文件响应和承诺验收；

2.采购人在收到供应商项目验收建议之日起14个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

四、其他技术、服务等要求

1.中标人在供货时，采购人有权对所供产品进行检测，检测结果符合国家标准的检测费用由采购人承担，检测结果不符合国家标准的检测费用由中标人承担，采购人有权拒收中标人所供不合格产品，其相应的损失由中标人承担。

2.中标人要按照投标文件中派驻的项目负责人及团队按时派驻项目现场，派驻人员须为公司正式员工，进驻之前要向采购人提供派驻人员的社保证明材料、劳动合同等。

3.中标人应按照合同约定时间达到竣工验收条件，因中标人原因逾期完工的，延迟1天中标人按照合同金额0.1%向采购人支付违约金，逾期完工超过30天的，采购人有权解除合同并不再支付剩余费用。

4.未经采购人许可中标人转委托或私自许可他人以中标人名义承担业务的，采购人有权解除合同并不再支付费用，已支付的中标人应当退还，且采购人有权要求中标人按照合同总价30%向采购人承担违约责任。

5.中标人在项目实施过程中，应按照合同、招投标文件规定积极履约，履职尽责，若出现违约且造成失信行为给采购人造成严重影响的，采购人有权向政府采购监督部门、行业主管部门报备，并将中标人失信行为纳入国家失信管理平台。

6.中标人有责任、有义务对采购人相关人员实施免费的现场培训或集中培训，保证采购人相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

7.中标人提供的软件平台应符合省级平台相关标准要求，保证采购人能够正常使用，在使用期间不再收取采购人任何软件使用费、软件升级费等。

8.所投产品应为符合本招标文件规定标准的全新正品现货。

9.本项目为交钥匙工程。投标价格包括货物、软件、备品备件、专用工具、技术服务、包装、运输、装卸、安装、调试、保险、税金等验收合格及调试之前和质保期内的售后服务一切费用。中标人在两年日常运营维护周期内提供电力交易、资源聚合等其他增值服务时，可正常收取增值服务费用，具体收费与采购人另行约定。

五、本项目预算金额3950000元。最高限价3950000元。超出最高限价的投标无效。

第三章 资格审查

一、资格审查

（一）磋商小组依法对供应商资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考响应文件格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如为联合体投标，联合体各方均需提供） | 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | 1、供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2024年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立不足一年的提供上个月的财务报表； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2024年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前一年缴纳任意一个月社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照磋商文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、 “中国社会组织政务服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织政务服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经磋商小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经磋商小组确认认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截屏。供应商不良信用记录以磋商小组查询结果为准，磋商小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 投标报价 | 投标报价是否超出磋商文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 10 | 磋商承诺函 | 供应商以磋商承诺函的形式替代磋商保证金。 |
| 11 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 12 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清或者说明；

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、对响应文件进行比较和评价；

磋商小组按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片），否则不予计分。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）响应无效情形

1）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按磋商文件要求签署、盖章的。

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装。

4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

- 第三章  评标标准

| 分值构成(总分100分) |  | 价格分值：30分，商务部分：40分，技术部分：30分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 报价部分 （30分） | 报价 （30分） | 评标基准价：满足磋商文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务部分 （40分） | 企业业绩 （30分） | 投标人自2022年1月1日以来具有虚拟电厂运营或电力市场辅助服务业绩的，每项得10分，本项最高得30分。注：以签订合同为准。 |
|  | 企业 荣誉 （10分） | 投标人自2022年1月1日以来具有高新技术企业认证或科技型中小企业认证得10分。 注：以认证文件为准。 |
| 技术部分 （30分） | 施工组织及安装调试方案（10分） | 投标人提供施工组织及安装调试方案，包括施工人员安排、施工组织方案、设备供货方案、质量保证方案、进度保证方案、安装调试方案、管理措施、应急处置方案等。 ①方案内容完整可行、详细合理的得10分。 ②方案内容基本可行、基本合理的得7分。 ③方案内容一般可行、一般合理的得5分。 ④不提供或缺项的不得分。 |
|  | 售后服务及培训方案（10分） | 投标人提供售后服务及培训方案，包括售后服务承诺、售后服务内容、售后服务资源配置、售后服务响应方式及响应时间、培训团队组成人员和资质、培训计划和方式、培训内容、培训达到的效果、计划开展的培训次数等。 ①方案内容完整可行、详细合理的得10分。 ②方案内容基本可行、基本合理的得7分。 ③方案内容一般可行、一般合理的得5分。 ④不提供或缺项的不得分。 |
|  | 运营维护及合理化建议方案 （10分） | 投标人提供运营维护及合理化建议方案，包括运营维护团队人员、运营维护方案、运营维护内容、合理化建议、合理化措施等。 ①方案内容完整可行、详细合理的得10分。 ②方案内容基本可行、基本合理的得7分。 ③方案内容一般可行、一般合理的得5分。 ④不提供或缺项的不得分。 |

注：1、评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片），否则不予计分。

2、投标人的最终得分：该项目评标专家为3人，由采购人负责组建；将各位评标专家评分分数的算术平均值作为该投标人的最终得分，保留两位小数。

3、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》【（财库2014）214号】第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4、本项目不执行中小企业价格扣除政策。

5、响应文件中提供的报价为一次报价，不作为最终评审依据；二次报价为接到采购人通知后半个小时内完成，如果未能在规定时间内提供二次报价的，视为废标，请投标人提前准备好二次报价资料。

6、其它未尽事宜参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》【（财库2014）214号】、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等有关规定。

7、该采购文件最终解释权归采购人负责。

第四章 响应文件格式

（项目名称）

响	应	文	件

供  应  商：	（盖章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年   月   日

目 录

一、开标一览表

二、资格审查证明材料

三、符合性审查证明材料

四、其他资料（若有）

一、报价一览表

| 项目名称 | 响应报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 许昌市虚拟电厂平台建设及运营项目 | __________元 | 建设工期120日历天，项目验收后进入运营期，运营维护周期两年 | / |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月   日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如询价公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

最终报价一览表

| 项目名称 | 响应报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 许昌市虚拟电厂平台建设及运营项目 | __________元 | 建设工期120日历天，项目验收后进入运营期，运营维护周期两年 | / |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月   日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如询价公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

注：此表无需附在响应文件中，用于二次报价时当面提交即可。

二、资格审查证明材料

2.1 投 标 函

致：（采购人）

- 根据贵方__    _（项目名称）采购的竞争性磋商公告及磋商邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交响应文件。

我方确认收到贵方提供的             （项目名称）磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款和已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求及资金支付规定，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按磋商文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

二、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起90天内遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本磋商文件“供应商须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在收到成交通知书后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的磋商响应时间截止之后，响应有效期之内撤销磋商响应的，则我方承担违背响应承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商响应有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低响应报价。

六、我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目磋商有关的一切正式往来请寄：

地    址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

供应商代表姓名：                  职    务：

供应商名称（并加盖公章）：

日期：      年     月     日

2.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目编号为项目编号的项目名称竞争性磋商项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本竞争性磋商项目响应的，仅须出具此证明书。

2.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人  法人姓名系 供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托  姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （并加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

2.4 磋商承诺函

（采购人）：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日____（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次响应活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在响应有效期内撤销响应文件；

二、在响应文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本磋商文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：

日   期：      年    月    日

2.5 许昌市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）:

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织；

（七）与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系；

（八）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子章）:

日期：    年  月  日

注：

1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

- 2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2.6没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

2.7 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

（承诺函格式自拟）

2.8供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函

（承诺函格式自拟）

2.9其他资格证书或材料

三、符合性审查证明材料

- 3.1分项报价表

- 清单一

| - 序号 | - 名称 | - 应用描述 | - 核心模块 | - 功能描述 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商（并加盖公章）：

- 清单二

| - 序号 | - 名称 | - 应用描述 | - 核心模块 | - 功能描述 | - 设备参数 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商（并加盖公章）：

- 3.2 技术方案（实施方案）

（供应商根据磋商文件要求自行编制）

- 3.3 业绩情况表

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（并加盖公章）：

- 3.4 服务承诺

（供应商根据磋商文件要求自行编制）

供应商（并加盖公章）：

日    期：      年    月    日

四、其他资料（若有）

除磋商文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商单位公章后应在此项下提交。